Minuta de la reunión 1

<MiPandilla>

Version <1.0> <Planteamiento>

Preparada por <Saad Ziyad Khalid> y <Jorge Peláez>

Universidad Carlos III de Madrid

<21/9/2015>

**Índice general**

Tabla de contenido

1. LUGAR, FECHA y HORA DE LA REUNIÓN 3
2. ASISTENTES A LA REUNIÓN 3
3. AGENDA DE LA REUNIÓN 3
4. LISTA DE ACCIONES ACORDADAS 3
5. COMENTARIOS 4
6. LUGAR, FECHA y HORA DE LA REUNIÓN

Numero de reunion: primera

Cuando: el lunes 21 septiembre de 20:15 a 21:00

Donde: en Skype

1. ASISTENTES A LA REUNIÓN

Team Leader: Jorge

Development Manager Mariano

Planning Manager Mariadalit

Quality Manager Saad

Support Manager Alejandro

1. AGENDA DE LA REUNIÓN
2. Decisión del método de trabajo a seguir.
3. Análisis de requisitos funcionales y o funcionales
4. Planteamiento de la división de las clases principales del código.
5. Reparto del trabajo a realizar para la entrega del día 8 de octubre.
6. LISTA DE ACCIONES ACORDADAS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificador** | **Acción** | **Fecha** | **Responsable** | **Estado** |
| AC1 | Se provee una lista de tareas personal en Google Docs, y un horario de entregas en Google Calendar | No aplicable | Líder, planificadora | Finalizado |
| AC2 | Se acuerda usar DropBox para poner en común los documentos y código | No aplicable |  | Finalizado |
| AC3 | Desarrollo del ERS | A decidir en la siguiente acta | Gestor de desarrollo | En progreso |
| AC4 | Organizar horarios de reuniones y entregas | A decidir en la siguiente acta | Gestora de planificación | En progreso |
| AC5 | Capítulos 1.1.4, 2.1 y 2.2 de SMTP | A decidir en la siguiente acta | Gestora de planificación | En progreso |
| AC6 | Realización de actas de reunión | A decidir en la siguiente acta | Gestor de calidad | En progreso |
| AC7 | Capítulo 3 del documento SPMP | A decidir en la siguiente acta | Gestor de calidad | En progreso |
| AC8 | Capítulos 4 y 3.2 del documento SPMP | A decidir en la siguiente acta | Gestor de suporte | En progreso |
| AC9 | Capítulo 1 del documento SPMP | A decidir en la siguiente acta | Jefe de equipo | En progreso |
| AC10 | Revisión general | No aplicable | Jefe de equipo | En progreso |
|  |  |  |  |  |

1. COMENTARIOS

Primera reunión del equipo. Más larga que las demás debido al planteamiento general del proyecto. A partir de este momento se pretende conseguir una metodología Ágil.