Minuta de la reunión 3

<MiPandilla>

Version <1.0> <status>

Preparada por <Saad Ziyad Khalid>

Universidad Carlos III de Madrid

<28/9/2015>

**Índice general**

Tabla de contenido

1. LUGAR, FECHA y HORA DE LA REUNIÓN 3
2. ASISTENTES A LA REUNIÓN 3
3. AGENDA DE LA REUNIÓN 3
4. LISTA DE ACCIONES ACORDADAS 4
5. COMENTARIOS 4

# LUGAR, FECHA y HORA DE LA REUNIÓN

Numero de reunion: Tercera

Cuando: El lunes 28 septiembre de 21:30 a 22:00

Donde: Skype

# ASISTENTES A LA REUNIÓN

Team Leader Jorge

Development Manager Mariano

Planning Manager Mariadalit

Quality Manager Saad

Support Manager Alejandro

# AGENDA DE LA REUNIÓN

1. Revisión y comentarios del trabajo hecho por cada miembro del equipo.

# LISTA DE ACCIONES ACORDADAS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificador** | **Acción** | **Fecha** | **Responsable** | **Estado** |
| AC1 | Se provee una lista de tareas personal en Google Docs, y un horario de entregas en Google Calendar | No aplicable | Líder, planificadora | Finalizado |
| AC2 | Se acuerda usar DropBox para poner en común los documentos y código | No aplicable |  | Finalizado |
| AC3 | Desarrollo del ERS | Limite 8 octubre | Gestor de desarrollo | En progreso |
| AC4 | Organizar horarios de reuniones y entregas | No aplicable | Gestora de planificación | En progreso |
| AC5 | Capítulos 1.1.4, 2.1 y 2.2 de SMTP | Limite 8 octubre | Gestora de planificación | En progreso |
| AC6 | Realización de actas de reunión | No aplicable | Gestor de calidad | En progreso |
| AC7 | Capítulo 3 del documento SPMP | Limite 8 octubre | Gestor de calidad | En progreso |
| AC8 | Capítulos 4 y 3.2 del documento SPMP | Limite 8 octubre | Gestor de soporte | En progreso |
| AC9 | Capítulo 1 del documento SPMP | Limite 8 octubre | Jefe de equipo | En progreso |
| AC10 | Revisión general | No aplicable | Jefe de equipo | En progreso |
| AC11 | Adición de eventos patrocinados a requisitos | 25 septiembre | Gestor de desarrollo | Finalizado |
| AC12 | División del trabajo en paquetes más pequeños | 25 de septiembre | Jefe de equipo, planificadora | Finalizado |
| AC13 | 1a entrega interna del gestor de desarrollo | Limite 27 septiembre | Gestor de desarrollo | Finalizado |
| AC14 | 2a entrega interna del gestor de desarrollo | Limite 4 octubre | Gestor de desarrollo | En progreso |
| AC15 | 1ª entrega interna de la gestora de planificación | Límite 27 septiembre | Gestora de planificación | Finalizado |
| AC16 | 2ª entrega interna de la gestora de planificación | Lítimte 4 octubre | Gestora de planificación | En progreso |
| AC17 | 1ª entrega interna del gestor de calidad | Límite 27 septiembre | Gestor de calidad | Con retraso |
| AC18 | 2ª entrega interna del gestor de calidad | Lítimte 4 octubre | Gestor de calidad | En progreso |
| AC19 | 1ª entrega interna del gestor de soporte | Límite 27 septiembre | Gestor de soporte | Finalizado |
| AC20 | 2ª entrega interna del gestor de soporte | Lítimte 4 octubre | Gestor de soporte | En progreso |
| AC21 | 1ª entrega interna del líder de equipo | Límite 27 septiembre | Jefe de equipo | Finalizado |
| AC22 | 2ª entrega interna del líder de equipo | Lítimte 4 octubre | Jefe de equipo | En progreso |

# COMENTARIOS

Se observa un pequeño retraso en el proyecto. Se subsanará para la próxima entrega interna.

Además se han creado líneas en la tabla para realizar una descripción más concreta del progreso.